广西生殖医院信息化建设五年规划咨询服务项目简易需求
广西生殖医院未来五年信息化建设项目的总体规划顾问咨询服务，工作任务如下：
（一）信息化建设规划部分
1.开展前期咨询规划工作过程中，充分评估医院整体的信息化建设现状，为医院的建设提出具体的规划方案。按照医院需求，完成相应材料的编制，协助采购方开展工作。
2.根据医院要求完成规划的调研和需求分析工作，充分收集当前建设现状等规划前期工作资料。通过分析院内和院外信息系统建设的情况，深入分析和总结出医院背景，包括规划总体目标、建设任务、建设意义、必要性、经济效益和社会效益等。
3.研究和明确规划的建设思路，包括建设依据、建设思路、建设原则、建设目标、建设规模、建设内容、建设投资等。
4.规划范围内容：参照国家、行业相关标准、规范要求及结合医院信息化实际情况规划建设内容，包含但不限于核心业务信息化系统、医技医辅系统、生殖专科系统、配套硬件等医院信息软硬件系统。
5.充分评估医院信息整体的业务现状、管理现状、智能化、信息化建设现状，并参照国家、行业相关标准、规范要求进行整体规划。规划成果以实现医院信息化能力提升的五年建设目标、满足广西生殖医院的建设需求为原则。
6.规划投资匡算编制包括软硬件配置清单、总匡算，匡算要科学、合理。
7.总体规划要求：
(1)	规划未来5年医院信息化建设总体建设思路与建设内容，通过信息化建设，推动医院信息化从“业务流程电子化”向“运营管理数据化”转型，以IT能力驱动医院高质量发展。
(2)	医院信息化建设现状分析、问题及需求分析；
(3)	规划技术方案，满足医院的信息化建设，配合医院高质量发展要求；
(4)	分期建设投资匡算。
（二）成果交付（参考目录见附件1）
（1）	《广西生殖医院信息化建设项目现状及需求调研报告》；
（2）	《广西生殖医院信息化建设项目五年规划》；
（3）	《广西生殖医院信息化建设项目分期建设投资匡算》；
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