广西生殖医院信息化建设五年规划咨询服务项目简易需求

广西生殖医院未来五年信息化建设项目的总体规划顾问咨询服务，工作任务如下：

（一）信息化建设规划部分

1.开展前期咨询规划工作过程中，充分评估医院整体的信息化建设现状，为医院的建设提出具体的规划方案。按照医院需求，完成相应材料的编制，协助采购方开展工作。

2.根据医院要求完成规划的调研和需求分析工作，充分收集当前建设现状等规划前期工作资料。通过分析院内和院外信息系统建设的情况，深入分析和总结出医院背景，包括规划总体目标、建设任务、建设意义、必要性、经济效益和社会效益等。

3.研究和明确规划的建设思路，包括建设依据、建设思路、建设原则、建设目标、建设规模、建设内容、建设投资等。

4.规划范围内容：参照国家、行业相关标准、规范要求及结合医院信息化实际情况规划建设内容，包含但不限于核心业务信息化系统、医技医辅系统、生殖专科系统、配套硬件等医院信息软硬件系统。

5.充分评估医院信息整体的业务现状、管理现状、智能化、信息化建设现状，并参照国家、行业相关标准、规范要求进行整体规划。规划成果以实现医院信息化能力提升的五年建设目标、满足广西生殖医院的建设需求为原则。

6.规划投资匡算编制包括软硬件配置清单、总匡算，匡算要科学、合理。

7.总体规划要求：

(1)	规划未来5年医院信息化建设总体建设思路与建设内容，通过信息化建设，推动医院信息化从“业务流程电子化”向“运营管理数据化”转型，以IT能力驱动医院高质量发展。

(2)	医院信息化建设现状分析、问题及需求分析；

(3)	规划技术方案，满足医院的信息化建设，配合医院高质量发展要求；

(4)	分期建设投资匡算。

（二）成果交付（参考目录见附件1）

（1）	《广西生殖医院信息化建设项目现状及需求调研报告》；

（2）	《广西生殖医院信息化建设项目五年规划》；

（3）	《广西生殖医院信息化建设项目分期建设投资匡算》；

附件1

参考目录

《广西生殖医院信息化建设项目现状及需求调研报告》

第一章 信息化建设现状

第二章 调研与访谈

第三章 调研情况总结

《广西生殖医院信息化建设项目五年规划》

第一章 项目概述

第二章 规划思路及总体设计

第三章 建设内容

第四章 投资匡算

第五章 年度投资计划与任务分解

第六章 规划预期

第七章 保障措施

《广西生殖医院信息化建设项目分期建设投资匡算》

第一章 投资匡算说明

第二章投资匡算总表

2.1 一期投资匡算（2026年）

2.2 二期投资匡算（2027年）

2.3 三期投资匡算（2028年）

2.4 四期投资匡算（2029年）

2.5 五期投资匡算（2030年）